ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) «Управление рисками» (далее – Программа) разработана в соответствии с профессиональным стандартом 08.036 «Специалист по работе с инвестиционными проектами» от 23.09.2024 № 497н и федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура по направлению 38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12.08.2020 № 952.

Программа направлена на освоение (совершенствование) профессиональных компетенций, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения по виду профессиональной деятельности «Реализация инвестиционных проектов с применением разных форм финансирования».

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности:

01 Образование и наука (в сферах: профессионального образования и дополнительного профессионального образования; научных исследований);

08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита; финансового консультирования; управления рисками; организации закупок).

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций (Табл. 1):

ПК-1 Управление рисками инвестиционного проекта;

ПК-2 Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование учебного курса (модуля) | Трудоемкость, час | В том числе |  |  |  |  | Форма аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторные занятия (Ауд.) | В том числе |  | Самостоятельная работа (СР) | Контроль |  |
|  |  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Управление рисками проектов | 68 | 8 | 8 | - | 56 | 4 | Промежуточная аттестация – тестирование |
| 2 | Итоговая аттестация | 4 | - | - | - | - | 4 | Итоговая аттестация - зачет |
|  | Итого: | 72 | 8 | 8 | - | 56 | 8 |  |

Таблица 1.  Профессиональные компетенции и планируемые результаты обучения

| Профессиональные компетенции | Индикаторы достижения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Знает. | Умеет | Имеет навыки / опыт деятельности |
| ПК-1 Управление рисками инвестиционного проекта | ПК-1.1.1 Аналитические методы выявления рисков в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.1 Работать в специализированных аппаратно-программных комплексах в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.3.1 Выявление и документирование рисков инвестиционного проекта |
|  | ПК-1.1.2 Экспертная оценка рисков в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.2 Использовать справочно-правовые системы в целях актуализации правовых документов в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.3.2 Оценка и ранжирование выявленных рисков по вероятности и степени влияния на результат инвестиционного проекта |
|  | ПК-1.1.3 Теория управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта, основные термины и определения | ПК-1.2.3 Выявлять и оценивать уровень риска инвестиционного проекта | ПК-1.3.3 Определение методов и инструментов управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | ПК-1.1.4 Системный анализ и теория принятия решений в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.4 Разрабатывать матрицу рисков инвестиционного проекта | ПК-1.3.4 Разработка мероприятий по управлению рисками в рамках реализации инвестиционного проекта |
|  | ПК-1.1.5 Система рисков организации в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.5 Разрабатывать мероприятия по управлению рисками инвестиционного проекта |  |
|  | ПК-1.1.6 Роль риска в реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.6 Разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному проекту |  |
|  | ПК-1.1.7 Принципы и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.7 Оценивать эффективность использования ресурсов инвестиционного проекта |  |
|  | ПК-1.1.8 Методы разработки и реализации программы управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.8 Организовывать групповую работу, коммуникации по инвестиционному проекту |  |
|  | ПК-1.1.9 Специфика управления рисками в реальном секторе экономики в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.9 Проводить совещания по инвестиционному проекту в рамках реализации инвестиционного проекта |  |
|  | ПК-1.1.10 Программные инструменты управления рисками в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.10 Анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проекта |  |
|  | ПК-1.1.11 Методы и модели управления проектами в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.11 Использовать эконометрические методы прогнозирования развития рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу |  |
|  | ПК-1.1.12 Методы и модели управления проектами в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-1.2.12 Собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, документировать требования к проектам, их ресурсному окружению |  |
|  | ПК-1.1.13 Законодательство Российской Федерации, регулирующее требования по управлению проектами и рисками | ПК-1.2.13 Разрабатывать, внедрять, контролировать и оценивать мероприятия по совершенствованию бизнес-процессов инвестиционного проекта |  |
|  | ПК-1.1.14 Основы хранения данных в информационных системах | ПК-1.2.14 Совершенствовать операционную модель, надежно и рационально применять технологии |  |
| ПК-2 Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта | ПК-2.1.1 Инструменты проектного финансирования в рамках реализации инвестиционного проекта | ПК-2.2.1 Выявлять риски неисполнения мероприятий план-графика реализации инвестиционного проекта | ПК-2.3.1 Планирование сроков и управление сроками инвестиционного проекта |
|  | ПК-2.1.2 Правила соблюдения внутренних политик | ПК-2.2.2 Применять риск-ориентированный подход и страхование рисков | ПК-2.3.2 Контроль результатов исполнения контрактных обязательств по инвестиционному проекту |
|  | ПК-2.1.3 Политика информационной безопасности | ПК-2.2.3 Использовать децентрализованные распределенные реестры | ПК-2.3.3 Выявление рисков неисполнения мероприятий план-графика реализации инвестиционного проекта |
|  | ПК-2.1.4 Методы определения операционных рисков и основы управления операционными рисками | ПК-2.2.4 Производить оценку рисков информационной безопасности | ПК-2.3.4 Выявление рисков неисполнения мероприятий план-графика реализации инвестиционного проекта |
|  | ПК-2.1.5 Основы информационной безопасности | ПК-2.2.5 Обеспечивать приемлемый уровень ИТ-рисков | ПК-2.3.5 Определение контрольных точек по инвестиционному проекту |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| № п/п | Наименование учебного курса (модуля) | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Д6 | Д7 | Д8 | Д9 | Д10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ауд./ СР/ Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление рисками проектов | 4/4/- | 4/4/- | -/6/- | -/6/- | -/8/- | -/6/2 | -/6/2 | -/6/- | -/6/- | -/4/- |
| 2 | Итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -/-/4 |
|  | Всего часов | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА

- Управление рисками проектов

Тема 1. Основы управления рисками проектов

Принцип учета неопределенности и риска в управлении проектами. Концепция интеграции управления рисками в проектное управление. Инструменты интеграции управления рисками со стратегическим управлением, стоимостью, результативностью и эффективностью проектов. Основные термины и определения. Новая цифровая графика управления рисками. Уровень риска и цена риска.

Тема 2. Процесс управления рисками проектов

Определение ситуации риска, области применения, среды и критериев. Оценка риска. Воздействие на риск. Обмен информацией и консультирование. Мониторинг и пересмотр. Документирование и отчетность.

Тема 3. Технологии и методы оценки риска

Содержание и особенности применения технологий оценки риска. Критерии оценки риска. Критерии приемлемости и допустимости риска. Критерии оценки значимости риска. Критерии выбора между вариантами. Общая характеристика методов оценки риска. Качественная и количественная оценка риска. Имитационное моделирование и распределенная оценка риска. Имитационное моделирование методом Монте-Карло. Цифровой метод распределенной оценки риска. Примеры построения цифрового профиля риска.

Тема 4. Управление рисками проектов в реальном секторе экономики

Управление риском как процесс изменения риска. Принятие риска. Избегание риска. Добор риска. Снижение риска. Передача риска. Выбор стратегии управления риском. Корректирование цели и границ толерантности. Пересмотр допустимого уровня риска. Воздействие на риск.

Тема 5. Анализ устойчивости проектов

Понятие устойчивости проекта. Традиционный детерминированный подход. Количественные характеристики устойчивости проекта. Устойчивость проекта в контексте концепции интеграции управления рисками. Точечная и распределенная оценка устойчивости проекта.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Кадровые условия реализации программы

К реализации программы привлекаются педагогические работники, квалификация которых отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.

Общее руководство научным содержанием программы осуществляется научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень доктора наук и ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в сфере управления рисками в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной деятельности на национальных и международных конференциях.

2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных Учебным планом, и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

Материально-техническая база содержит помещения: учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.

Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: операционная система Microsoft Windows; Microsoft Office Professional, - установленных на технических средствах, размещенных в помещениях Университета.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса:

технические средства обучения (компьютер/ноутбук, проектор, интерактивная доска);

методы обучения с использованием информационных технологий (демонстрация мультимедийных материалов);

перечень электронных ресурсов (поисковые системы, электронная почта, системы аудио и видео конференций);

электронная информационно-образовательная среда Университета - Режим доступа: http://sdo.pgups.ru.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения Программы:

личный кабинет обучающегося и электронная информационно-образовательная среда Университета. Режим доступа: http://sdo.pgups.ru (для доступа к полнотекстовым документам требуется авторизация);

электронно-библиотечная система ЛАНЬ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/books - Загл. с экрана;

электронно-библиотечная система ibooks.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ibooks.ru/ - Загл. с экрана;

научная электронная библиотека eLIBRARY.RU/ Российский информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eLibrary.ru/, свободный;

научно-техническая библиотека ПГУПС [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //library.pgups.ru/, свободный;

нормативно-правовая база КонсультантПлюс/ Некоммерческая интернет-версия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/, свободный;

сервер органов государственной власти Российской Федерации [Электронный ресурс]-Режим доступа: http://gov.ru/, свободный.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых для освоения Программы:

Каранина Е.В. Управление финансовыми рисками: стратегические концепции, модели, профессиональные стандарты: учеб. пособие для студентов и магистрантов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям. Киров: ВятГУ, 2015. 170 с.;

Опарин С.Г. Новая парадигма менеджмента риска в экономике фирмы и управлении бизнес-процессами // Conference Proceeding Volume I MANAGEMENT / XV International Scientific Conference «MANAGEMENT AND ENGINEERING ’17». Days of Science at Tu-Sofia, June 25-28, 2017. Sozopol, Bulgaria. С.20-27;

Опарин С.Г., Селютина Л.Г. Проектный анализ: учеб. пособие / С.Г. Опарин, Л.Г. Селютина; под общей ред. С.Г. Опарина. СПб.: Петербургский гос. университет путей сообщения, 2017. 82 с.;

Опарин С.Г., Стасишина-Ольшевская А.Е. Методологические основы управления риском потребности в дополнительном финансировании строительства // Экономика строительства. 2019. №1(55). С. 61-72;

Теория и практика управления рисками: монография / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. С.Г. Опарина. СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС. 2020. 236 с.

Oparin S. The problem of exceeding the cost of construction and new opportunities to solve it at the stage of project preparation / Materials Science Forum.

Vol.931. Materials and Technologies in Construction and Architecture (CATPID-2018), pp 1122-1126. 2018. DOI:10.4028;

ГОСТ Р ИСО 21500—2023 Управление проектами, программами и портфелями проектов. Контекст и основные понятия;

ГОСТ Р ИСО 10006—2019 Менеджмент качества. Руководящие указания по менеджменту качества в проектах;

ГОСТ Р 51897—2021 (ISO Guide 73:2009) Менеджмент риска. Термины и определения;

ГОСТ Р ИСО 31000—2019	 Менеджмент риска. Принципы и руководство;

ГОСТ Р 58771—2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска;

ГОСТ Р 58970—2020 Менеджмент риска. Количественная оценка влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов;

ГОСТ Р 51901.21—2012.Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения;

ГОСТ Р 51901.22—2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения;

ISO 21502:2020(E). Project, programme and portfolio management — Guidance on project management / Управление проектами и программами, портфельный менеджмент — Руководящие указания в части управления проектами;

ГОСТ Р 58970-2020. Менеджмент риска. Количественная оценка влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов;

COSO Enterprise Risk Management 2017. Integrating with Strategy and Performance / Концептуальные основы управления рисками: Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности;

PMBOK — 2021. Project Management Body of Knowledge / Руководство к своду знаний по управлению проектом и Стандарт управления проектом — седьмое издание;

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов от 21.06.1999 № ВК 477. Вторая редакция (утв. Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике);

Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»).

3. Общие требования к организации образовательного процесса

Форма обучения: заочная.

Объем (трудоемкость) программы: 72 часа (2 зачетные единицы), в т.ч. 8 часов – аудиторная работа.

Срок освоения Программы: 10 календарных дней.

Режим занятий: не более 8 академических часов занятий в день, самостоятельная работа организуется с применением электронных образовательных ресурсов.

Консультационная помощь обучающимся организуется с использованием личного кабинета обучающегося и электронной информационно-образовательной среды Университета.

Слушателям, освоившим программу в полном объеме и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

Оценка качества освоения программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ в Институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов, утвержденным приказом ФГБОУ ВО ПГУПС от 30.08.2018 № 466/К.

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация с применением ЭО, ДОТ проводится в форме компьютерного тестирования, видеоконференции в режиме реального времени в соответствии с расписанием промежуточной аттестации и оценочными материалами по программе.

В электронном курсе размещается информация для обучающихся о порядке и форме проведения промежуточной аттестации с применением ЭО, ДОТ.

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме зачета.

Для идентификации личности слушателей при проведении промежуточной и итоговой аттестации с применением ЭО, ДОТ используется аутентификация по парольному принципу. Учетными данными для входа в ЭИОС являются логин и пароль.

Идентификация личности обучающегося осуществляется в режиме реального времени посредством ресурсов видеоконференцсвязи в следующем порядке:

- перед началом промежуточной и итоговой аттестации обучающийся перед камерой называет свои фамилию, имя, отчество и демонстрирует паспорт, развернутый на странице с фотографией;

- преподаватель проводит осмотр помещения, в котором будет проходить аттестационное испытание, для чего обучающийся, перемещая видеокамеру или ноутбук по периметру помещения, демонстрирует помещение преподавателю.

При промежуточной аттестации в форме тестирования в режиме реального времени обучающийся выполняет 30 тестовых заданий, которые выбираются из банка вопросов. Продолжительность тестирования – 30 минут. Количество попыток тестирования при промежуточной аттестации по дисциплине – 2 попытки. Итоговый балл по аттестации определяется по баллам последней из двух попыток.

При итоговой аттестации в форме видеоконференции обучающийся в режиме реального времени отвечает на вопросы к зачету.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования и итоговой аттестации в форме зачета.

Паспорт комплекта оценочных средств

| Предмет(ы) оценивания. | Объект(ы) оценивания | Показатели оценивания |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 Управление рисками инвестиционного проекта ПК-2 Управление сроками и контроль реализации инвестиционного проекта | Знания, умения и навыки/ опыт деятельности по управление рисками инвестиционных проектов с учетом международных стандартов и специфики управления проектами и ведения бизнеса организации | Правильность ответов на тестовые задания Правильность и полнота ответов на вопросы к зачету |

Показатели, критерии и шкала оценивания результатов промежуточной аттестации (тестовых заданий) приведены в Табл. 3.

Таблица 3

| № п/п | Материалы, необходимые для оценивания результатов промежуточной аттестации | Показатель оценивания | Критерии оценивания | Шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестовые задания | Правильность ответа | Ответ правильный | 2 |
|  |  |  | Ответ неправильный | 0 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов за 1 тестовое задание |  | 2 |
|  |  | Итого максимальное количество баллов за 30 тестовых заданий |  | 60 |
| Итого максимальное количество баллов |  |  |  | 60 |

Показатели, критерии и шкала оценивания сдачи зачета (итоговая аттестация) и правила формирования рейтинговой оценки приведены в Табл. 4.

Таблица 4

| Вид контроля | Материалы, необходимые для оценивания | Максимальное количество баллов в процессе оценивания | Процедура оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Промежуточная аттестация | ## Тестовые задания | 60 | Количество баллов определяется в соответствии с табл. 3. Допуск к зачету 50 баллов |
| Итоговая аттестация | Перечень вопросов к зачету | 40 | Получены полные ответы на вопросы – 31-40 баллов; Получены достаточно полные ответы на вопросы – 21-30 баллов; Получены неполные ответы на вопросы или часть вопросов – 11-20 баллов; Не получены ответы на вопросы или вопросы не раскрыты – 0 -10 баллов |
| ИТОГО |  | 100 |  |
| 3. Итоговая оценка | «Зачтено» – 60 - 100 баллов «Не зачтено» – 59 баллов |  |  |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Тестовые задания

Заполнение шаблона

- Следствие влияния неопределенности на достижение цели проекта – ______________.

- ______________ определяется в отношении каждого ожидаемого результата или цели проекта.

- Приемлемое отклонение от поставленной цели; определяется в отношении цели в масштабе целевого параметра проекта (стоимости, результативности или эффективности), а не уровня риска – __________________.

- ___________________ характеризуется ценой риска и рассматривается как готовность руководителя проекта и (или) иных  заинтересованных сторон к приемлемому изменению ожидаемого значения целевого параметра проекта в процессе его реализации.

- Правило, признак, принцип, на основании которого формируется оценка существенности риска – __________________.

- Временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата – ______________.

- ______________ – способность проекта сохранять ожидаемые целевые параметры в установленных границах толерантности и допустимого уровня риска в сложных и изменяющихся условиях его реализации.

- Скоординированные меры, направленные на адаптацию к риску и изменение риска, включая изменение предельных значений целевых параметров проекта и толерантности к риску, пересмотр допустимого уровня риска  или воздействие на риск – ________________________.

- Функция распределения целевого параметра проекта (стоимости, сроков, иного показателя результативности или эффективности проекта, в зависимости от цели); иначе, функция риска – ____________________.

- Совокупность взаимосвязанных этапов последовательного изменения состояния проекта либо период времени от инвестиционного замысла и разработки концепции проекта до достижения цели и полного завершения проекта – ________________________.

- Процесс, охватывающий идентификации риска, анализа риска и сравнительную оценку риска – ________________.

- Процесс изучения содержания риска, определения уровня риска, возможных последствий и цены риска – _______________________.

- ___________________– процесс удержания риска и/или изменения профиля риска, вероятности и последствий.

- Уровень риска, который руководитель проекта и иные заинтересованные стороны готовы принять и поддерживать в процессе достижения цели проекта – __________________________.

- Совокупность ожидаемых потерь либо ожидаемых потерь и дополнительных выгод в достижении цели проекта, в материальном или стоимостном  выражении результата проекта – __________________.

- __________________– мера или степень риска.

- __________________ – существенное обстоятельство, источник неопределенности, причина угроз и (или) возможностей, оказывающие существенное влияние на риск и определяющие его содержание и возможные последствия.

- Деление жизненного цикла проекта на управляемые наборы действий, таких как создание концепции, разработка, реализация и завершение – __________________.

Единичный выбор

| 19. По характеру последствий риски подразделяются на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чистые и селективные |
|  | производственные и коммерческие |
|  | чистые и спекулятивные |
|  | систематические и операционные |
| 20. Какие риски могут принести дополнительную прибыль организации: |  |  |  |
|  | чистые |
|  | спекулятивные |
|  | инвестиционные |
|  | проектные |

21. Кто осуществляет финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств:

|  | инвестор |
| --- | --- |
|  | инициатор проекта |
|  | заказчик |
|  | руководитель проекта |
|  | проектировщик |

Множественный выбор

22. К рискам проекта, которые, как правило, являются следствием влияния неопределенности на достижение целей проекта, следует отнести:

|  | риск окупаемости |
| --- | --- |
|  | информационный риск |
|  | производственный риск |
|  | риск спроса |
|  | риск потребности в дополнительном финансировании |

23. Действующие национальные стандарты в сфере управления рисками:

|  | ГОСТ Р 51901.22—2012 Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения |
| --- | --- |
|  | ГОСТ Р ИСО 31000:2019. Менеджмент риска. Принципы и |
|  | руководство |
|  | ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010:2011. Менеджмент риска. Методы |
|  | оценки риска |
|  | ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки |
|  | риска |
|  | ГОСТ Р 51897-2011. Менеджмент риска. Термины и определения |
| 24. Действующие международные стандарты по управлению рисками: |  |  |  |
|  | ISO 31000:2024. Risk management – Guidelines |
|  | ISO 31000:2020 Risk management – Guidelines |
|  | COSO ERM 2017. Концептуальные основы управления рисками: |
|  | Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности |
|  | COSO ERM 2020. Концептуальные основы управления рисками: |
|  | Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности |
|  | IEC 31010:2019. Risk management - Risk assessment techniques |
|  | Менеджмент риска - Технологии оценки риска |
| 25. Качественные методы оценки риска: |  |  |  |
|  | анализ дерева событий |
|  | анализ сценариев |
|  | метод Монте - Карло |
|  | метод Делфи |
|  | Марковский анализ |
| 26. Количественные методы оценки риска: |  |  |  |
|  | метод интегральных сверток чисел |
|  | анализ сценариев |
|  | метод Монте - Карло |
|  | метод Делфи |
|  | Марковский анализ |

Да или нет

27. Риски проекта находятся в пределах критериев приемлемости и допустимости риска:

|  | да |
| --- | --- |
|  | нет |

28. Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов:

|  | да |
| --- | --- |
|  | нет |

29. Управление рисками не является частью процесса принятия стратегических проектных решений:

|  | да |
| --- | --- |
|  | нет |

30. Цель проекта не может быть выражена через параметры проекта (показатели стоимости, результативности или эффективности):

|  | да |
| --- | --- |
|  | нет |

31. Устойчивость проекта характеризует способность проекта к равновесию и адаптации в условиях реализации:

|  | да |
| --- | --- |
|  | нет |

Поставить в соответствие

32. Поставить в соответствие процессу управления рисками и его элементам:

|  | Процесс управления рисками |  | - выбор одного или более вариантов модифицирования риска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка риска |  | - воздействие на риск |
|  | Критерий риска |  | - сравнительный анализ уровня риска |
|  | Оценивание риска |  | - уровень риска |
|  | Воздействие на риск |  | - идентификация, анализ и оценивание риска |

33. Поставить в соответствие способам управления рисками:

|  | Страхование ответственности и риска |  | - диверсификация риска |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самострахование (создание резервов) |  | - уклонение от риска |
|  | Отказ от ненадежного партнера |  | - компенсация риска |
|  | Страхование от финансовых потерь, связанных с возможными изменениями стоимости актива |  | - хеджирование риска |
|  | Распределение инвестиций по разным финансовым инструментам |  | - передача риска |

Перечень вопросов к зачету

- Риски проекта в сложных и изменяющихся условиях реализации.

- Принцип учета неопределенности и риска в управлении проектами.

- Влияние неопределенности на достижение целей проекта. Факторы риска.

- Процессный и результатно-ориентированный подходы в управлении рисками.

- Концепция интеграции управления рисками в проектное управление.

- Инструменты интеграции управления рисками со стратегическим управлением, стоимостью, результативностью и эффективностью проектов.

- Новая цифровая графика управления рисками.

- Процесс управления рисками проектов: определение ситуации риска, области применения, среды и критериев.

- Процесс управления рисками проектов: оценка риска.

- Профиль риска, уровень риска и цена риска.

- Воздействие на риск. Обмен информацией и консультирование.

- Содержание и особенности применения технологий оценки риска.

- Критерии оценки риска.

- Критерии приемлемости и допустимости риска.

- Критерии оценки значимости риска.

- Критерии выбора между вариантами.

- Общая характеристика методов оценки риска. Качественная и количественная оценка риска.

- Имитационное моделирование и распределенная оценка риска.

- Имитационное моделирование методом Монте-Карло.

- Цифровой метод распределенной оценки риска. Пример построения цифрового профиля риска.

- Управление риском как процесс изменения риска: принятие риска и избегание риска и добор риска.

- Управление риском как процесс изменения риска: снижение риска и передача риска.

- Выбор стратегии управления риском: корректирование цели и границ толерантности.

- Выбор стратегии управления риском: пересмотр допустимого уровня риска.

- Выбор стратегии управления риском: воздействие на риск.

- Понятие устойчивости проекта в России и за рубежом.

- Количественные характеристики устойчивости проекта

- Анализ устойчивости проектов: традиционный детерминированный подход.

- Устойчивость проекта в контексте концепции интеграции управления рисками.

- Точечная и распределенная оценка устойчивости проекта.

Условия подготовки к сдаче и сдачи зачета:

Место, время и форма сдачи зачета устанавливается в соответствии с расписанием учебных занятий.

Продолжительность подготовки к ответу на вопросы – не более 30 минут.

Продолжительность подготовки к ответу на два вопроса – не более 25 минут.

На зачете разрешается пользоваться основной и дополнительной учебной литературой, нормативно-правовой документацией и другими изданиями, необходимыми для освоения Программы, вычислительной техникой.

Программу разработал

профессор кафедры «Экономика

и менеджмент в строительстве»

д.т.н., профессор                                            _______________            С.Г. Опарин

«05» ноября 2024 г.